# GVR Fitness Tracker

Documentația proiectului

Versiunea aplicației: 0.9.2   ·   Documentul: 12 iunie 2026   ·   Proprietar: Andrei

Document de sinteză pentru review periodic. Detaliile tehnice complete trăiesc în folderul docs/ din repository (specificația funcțională, arhitectura, planul pe versiuni) — acest document le rezumă pe limbaj simplu și se reactualizează la fiecare versiune importantă.

# 1. Scopul proiectului

GVR Fitness Tracker este o aplicație de antrenament care construiește programul în locul utilizatorului și ia deciziile de antrenor pe parcurs: când să crești greutatea, când să scazi, când să schimbi un exercițiu. Funcționează pentru orice profil — de la performanță (masă musculară, forță) până la mișcare ușoară pentru sănătate.

Utilizatorul răspunde la 9 întrebări la prima deschidere (obiectiv, zile disponibile, echipament, experiență, articulații sensibile etc.), primește un program personalizat, își loghează antrenamentele pe serie, iar aplicația îi propune progresia automat, sesiune de sesiune.

## Principiile care nu se negociază

Aplicația propune, utilizatorul confirmă. Nicio decizie nu se aplică pe ascuns; orice propunere poate fi suprascrisă manual.

Recomandă doar ce poți face fizic. Niciun exercițiu fără echipamentul necesar bifat.

Siguranța filtrează înaintea performanței. Articulațiile sensibile declarate elimină exercițiile cu risc, oricât de bune ar fi.

Aderența reală bate planul ideal. Ce loghează utilizatorul contează mai mult decât ce a declarat la început.

Datele aparțin utilizatorului. Stocare locală pe telefon; export/import oricând (livrare planificată în v1.0).

# 2. Stack tehnic

Filosofia tehnică: cât mai simplu de întreținut și de publicat. Fără framework-uri, fără unelte de compilare, fără server — publicarea unei versiuni noi înseamnă un singur push în GitHub.

| Componenta | Soluția aleasă | De ce |
| --- | --- | --- |
| Tip aplicație | PWA (aplicație web progresivă) — instalabilă pe telefon, funcționează offline | Un singur cod pentru toate telefoanele; fără magazin de aplicații ca dependență |
| Limbaje | HTML + CSS + JavaScript pur (vanilla), fără framework, fără build | Publicare directă prin push, nimic de compilat sau întreținut |
| Datele utilizatorului | localStorage pe telefonul fiecăruia (cheia gvr-data-v1) | Confidențialitate totală: nimic nu pleacă de pe telefon |
| Biblioteca de exerciții | Fișier separat data/exercises.json — 85 de exerciții etichetate | Poate fi revizuită și editată independent de cod |
| Offline și update-uri | Service worker cu cache versionat + banner de actualizare cu confirmare | Aplicația merge fără internet; versiunile noi ajung automat la utilizatori |
| Găzduire | GitHub Pages, gratuit, direct din repository | Zero costuri, zero mentenanță; în evaluare: domeniu propriu + Cloudflare (vezi cap. 6) |

Reguli de date: schema nu se șterge și nu se migrează distructiv — orice schimbare are migrare automată de la versiunea anterioară. Limba aplicației: română; limba codului: engleză.

# 3. Planul de construcție (etapele MVP)

Proiectul se construiește în etape fixe, în ordine. Starea lor la zi:

| Etapa | Conținut | Stare |
| --- | --- | --- |
| 0 | Schelet repository + pagină „în construcție” publicată pe GitHub Pages | Livrată (v0.1.0) |
| 1 | Biblioteca de exerciții, livrată pentru review înainte de a construi pe ea | Livrată (v0.2.0) |
| 2 | Prototip de design — ecrane statice; Andrei a ales direcția (accent violet) | Livrată (v0.2.0) |
| 3 | Onboarding (9 întrebări) + generatorul de programe | Livrată (v0.3.0) |
| 4 | Logare pe serie + calibrare + motorul de progresie | Livrată (v0.4.0+); calibrarea inteligentă vine în v0.10 |
| 5 | Modulul skandenberg + interfața simplă | Amânată post-MVP (decizie iunie 2026); codul există „în adormire” |
| 6 | Validare pe 5 profiluri-test + lansarea v1.0 | Urmează — după v0.10 |

# 4. Istoricul versiunilor (updates)

Rezumat pe o linie per versiune, de la cea mai recentă. Detaliile complete: CHANGELOG.md din repository.

| Versiune | Ce s-a schimbat |
| --- | --- |
| v0.9.2 (curentă) | Redesign vizual premium (dungă accent pe carduri, tipografie, nav activ); logarea seriilor simplificată; documentația adusă la zi (spec v0.3, plan pe versiuni) |
| v0.9.1 | Bugfix-uri după review complet: split duplicat, gen la skandenberg, pauze la forță; butoane mărite la standard de atingere; respect pentru „mișcare redusă” |
| v0.9.0 | Îmbunătățiri vizuale: inel de progres pe cardul antrenamentului, animații de intrare, statistici mai lizibile |
| v0.8.0 | Pagina Profil activă: BMI cu siluetă caricaturală animată (foarte subțire ↔ balon cu cap mic), editare profil |
| v0.7.3 | BMI calculat live în onboarding, cu siluetă vizuală pe categorii și gen |
| v0.7.2 | Logica de gen implementată: repetări, pauze și incremente diferențiate, prioritizare fesieri + prevenție ACL la femei |
| v0.7.1 | Înălțimea și greutatea adăugate în onboarding (opționale) |
| v0.7.0 | Întrebarea de gen, fix ecran Setări, navigație completă cu placeholdere, motor RIR rescris, progresie bodyweight pe variații |
| v0.6.x | Navigație adaptivă (bară jos pe mobil, sidebar pe desktop), layout pe 2 coloane pe ecrane late, fix livrare update-uri |
| v0.5.x | Dashboard cu statistici reale, generator rescris pe sloturi (mișcări fundamentale întâi), skip cu motive + adaptare automată, refactor vizual cu iconițe SVG |
| v0.4.0 | Logare pe serie (kg, repetări, reușit/nereușit) + motorul de progresie automată (creștere la sesiuni curate, −7,5% la stagnare) |
| v0.3.0 | Onboarding 9 pași + generator cu split-uri și filtre de siguranță + vizualizarea programului |
| v0.2.0 | Biblioteca de exerciții (77, azi 85) + prototipul de design — Andrei a ales accentul violet |
| v0.1.0 | Setup: specificație, structură repository, pagină „în construcție” live pe GitHub Pages — pipeline-ul de publicare validat din prima zi |

# 5. Roadmap

Ordinea versiunilor planificate. Deciziile de mutare între versiuni le ia Andrei; sursa de adevăr: docs/plan_versiuni.md.

## v0.10 — Calibrare inteligentă (în lucru, următoarea)

Stare de calibrare per exercițiu: utilizatorul nou ajunge la greutăți stabile în maximum 4 sesiuni, fără sesiuni irosite

Semnal de efort „prea ușor / ok / prea greu” + pași de corecție de 5–10%

Greutate de start estimată din greutatea corporală (face utile măsurătorile din onboarding)

Logarea răspunsurilor la bannerele de progresie — fundație pentru v1.1

## v1.0 — Lansarea MVP

Export/import .json al datelor (obligatoriu înainte de lansare)

Validare pe profilurile-test din specificație (cap. 10)

Audit final: filtre de siguranță, pornire curată cu și fără date, comportament offline

## v1.1 — Antrenorul devine proactiv

Treapta 2 de stagnare: schemă nouă de repetări sau propunere de înlocuire

Check-in periodic la 4–6 săptămâni, deload automat propus, faze de revenire după pauză

PR-uri țintă + milestones (detaliate de brainstormul din 12 iunie — vezi cap. 6)

Reactivarea modulului skandenberg (mini-onboarding: stil + echipament dedicat)

## v1.2 — Statistici și vizualizare

Pagina Statistici + cardurile Progres / Recorduri / Calendar de pe dashboard

Grafice de evoluție per exercițiu și pe grupe musculare

Interfața simplă (de confirmat dacă mai e dorită); skandenberg avansat

## v2 — Dincolo de local

Conturi online + sincronizare cloud, partajare programe

Prezența în magazinele de aplicații (drumul concret: cap. 6)

# 6. Idei în evaluare (brainstorm, 12 iunie 2026)

Idei dezvoltate în sesiunea de brainstorm, încă neadoptate oficial în roadmap. Raportul complet: docs/brainstorm/2026-06-12-omulet-masuratori-goaluri-playstore.md. Decizia de adoptare: Andrei.

| Ideea | Recomandare | Versiune propusă |
| --- | --- | --- |
| Măsurători corporale lunare (brațe, abdomen, șold...) + omulețul din Profil cu proporții din datele reale | adoptă, fazat | v1.2 |
| Niveluri de performanță față de alți practicanți („încă 8 flotări până la Avansat”) | adoptă (varianta niveluri) | v1.2+ |
| Pagina Recorduri (PR-uri) — datele există deja în istoric | adoptă | v1.2 |
| Goal-uri pe exerciții + termen estimat recalculat din mers (regula: se mută data, nu se umflă greutățile) | adoptă, fazat | v1.1 |
| Publicarea în Play Store (împachetare TWA, fără rescriere; 12 testeri × 14 zile) | adoptă, sincronizat cu validarea v1.0 | lângă v1.0 |
| Domeniu propriu + mutare pe Cloudflare Pages (deblochează monetizarea și statisticile agregate) | adoptă | înainte de Play Store |
| Monetizare: donații „dă-mi o cafea” (da) / reclame (după research de venit) | donații da; reclame în research | post-v1.0 |
| Telemetrie de produs: statistici agregate fără consimțământ (treapta 1) / evenimente din aplicație + GDPR (treapta 2) | treapta 1 da; treapta 2 parcată | odată cu mutarea |

Research-uri programate înainte de decizii: surse de venit, comparația finală de platforme de găzduire, norme de performanță, formule de estimare a maximului, protocoale de măsurare corporală, GDPR pentru telemetrie.